横峰县欢歌苑邻里中心工程劳务采购项目

采购文件

采   购  人：江西海麟建设工程有限责任公司

联   系  人：姜   棋

联 系 方 式：15279222637

2022年8月

横峰县欢歌苑邻里中心工程劳务采购项目采购文件

横峰县欢歌苑邻里中心工程劳务采购项目已具备实施条件。为保证项目造价合理、质量合格，遵循“公开、公平、公正”的原则，择优选择施工单位，现就有关采购事项作如下说明。

一、工程概况

1.项目名称：横峰县欢歌苑邻里中心工程劳务采购项目

2.购买人：江西海麟建设工程有限责任公司

3.项目地点：上饶市横峰县古窑大道两侧0号地块

4.项目规模：横峰县欢歌苑邻里中心工程劳务采购项目。

5.购买范围：劳务内容:混凝土工程、模板工程、钢筋工程、室内外钢管脚手架、悬挑外架、砌砖工程、内墙体抹灰、外墙体抹灰、升降机及搅拌机等工程所需的机械设备（含基础、地下室）详见附表。

6.项目类别：劳务工程

7. 购买承诺报价：480元/M2（含税及劳务和机具等费用综合单价）。

二、购买要求

1.项目承接形式：

（1）本项目由中选人承包，不得转包。一旦发现转包，购买人有权终止合同，并可向中选人索赔中选价5%的违约金。如需分包，申请人应在响应书中予以明确并提供分包单位资质证明资料，并经购买人同意方可分包。

（2）中选人在响应文件中明确的项目负责人、技术负责人、管理人员施工机具、必须到位，不得随意更换。如需更换，中选人应提前提出书面报告，并经过购买人同意。

2.采购保证金：5万元整

（1）申请单位采购保证金必须在2022年08月15日10：00 时（北京时间）之前从申请企业基本账户汇（转）至以下指定账户，在用途中注明项目编号，附言中简写项目名称。

户  名：江西海麟建设工程有限责任公司

开户行：中国农业发展银行横峰县支行

帐  号：20336112500100000305331

（2） 申请企业须在规定的到账时间之前足额转账到达指定账户。未按上述约定要求缴纳采购保证金的，将视为无效报名，由申请企业自行负责。

（3）采购工作结束后，采购人将未中选企业采购保证金在3个工作日内无息退还至原账户。

3.中选企业需缴纳履约保证金10万元整，履约保证金在竣工验收合格后28日内予以退回（无息）；中选人如中选后无正当理由不按时进场施工，履约保证金将不予以退还。

3.工期要求：

本项目工期要求合同签订之日起6个月内竣工,具体在合同中约定，合同签订之日进场施工，不影响主体工程进度。开始实施日期以购买人签发的开工报告为准；竣工日期：中选人递交竣工验收报告，经购买人组织验收，以通过竣工验收的竣工报告签收之日为实际竣工日期。因中选人原因延误工期的每天按中选价的万分之二向购买人支付违约金。

4.质量要求：

（1）工程质量按国家规定和行业标准进行验收。

5.安全文明施工要求：

（1）建设工程：中选人在施工前必须与购买人的安全管理部门签订《安全施工协议书》，严格遵守安全施工的规程，做好安全教育工作，完善安全施工措施，确保施工和人身安全，避免行车、消防、设备等一切事故的发生。如发生责任事故，由中选人承担一切责任。

（2）对工程中涉及的治安、消防、市政、环保、交通、施工所在地居民关系协调等发生的问题和费用均由中选人负责解决，并承担经济支出。

6.款项支付及结算办法：

（1）项目预付款、进度款等的款项支付严格按合同的约定办理支付、结算。

（2）结算支付前，中选人必须上报所有技术、经济资料，并经审核合格。

7.其他要求：

（1）施工现场用水、用电根据约定执行。

（2）中选人接到中选通知后，按响应承诺内容与购买人在30个工作日内签订好合同。中选后中选人违反购买文件要求和响应的承诺内容，购买人有权取消中选人中选资格。

（3）凡涉及与本项目有关的一切保险事宜均由中选人负责办理，支付的一切保险费用也由中选人承担。

三、响应须知

1.项目购买方式：公开采购。

2.申请人资质：

(1)报名企业应具备独立法人资格，需提供有效的营业执照（经营范围须含劳务）。且营业执照注册地在横峰县，本项目只接受劳务公司参与报名，不符合条件企业均不允许报名。

(2)业绩经验要求 具备在横峰县近60个月内工程造价1000万元以上的房建工程的劳务业绩，并提供施工合同（必备）、施工图纸、中标通知书，劳务分包合同（必备）等二种或以上业绩证明材料。

（3）申请人未被列为失信被执行人（购买人可自查），不接受联合体申请。

（4）申请人需出具申请截止前3年内无行贿犯罪档案记录。申请人应按要求自行登陆“中国裁判文书网”（http: //wenshu.court.gov.cn ）对本单位及其法定代表人、拟委派的项目负责人进行行贿犯罪档案查询。

3.申请人必须向购买人提供拟派出的项目负责人和主要技术人员的简历、业绩等证明材料。

4.响应文件等资料必须在规定时间送达指定地点，超过响应截止时间，作自动放弃处理。响应文件一式3份，1本正本、2本副本。

5.购买会必须由申请单位法定代表人参加，并携带企业营业执照,身份证。

四、评选办法

1.采用经评审的综合评估法。

五、响应文件格式

（1）响应函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）资格审查资料

（5）响应报价

（6）施工组织设计

（7）其他响应资料。

六、对响应文件的认可

1.有以下情形之一者，响应不予受理：

（1）未按购买文件要求密封的；

（2）逾期送达或未送达指定地点的；

（3）申请单位未参加预审会议的或预审不合格的。

2.有以下情形之一者，作为废标处理：

（1）响应文件中资格证书与资格预审时不一致的；

（2）联合体各方签订共同响应协议后，再以自己名义单独响应或参加其它联合体在同一项目中响应的；

（3）未加盖单位公章和法定代表人印章的；

（4）不具备法人资格的分公司或分支机构，未经上级法人授权的；

（5）响应文件字迹模糊、辨认不清的；

（6）申请人资格条件不符合国家有关规定和购买文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（7）响应文件未按购买文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对购买文件中主要条款未响应的；

（8）响应文件载明的购买项目完成期限超过购买文件规定的期限；

（9）申请单位递交两份或两份以上内容不同的响应书，未声明哪一份有效的；

（10）响应文件附有购买人不能接受的条件的；

（11）在评选过程中，评选小组发现申请人以他人的名义申请、串通申请、以行贿手段或者以其他弄虚作假方式谋取中选的。

（12）响应报价超过要约价的。

3.无效申请书由评选小组确定。

4.出现以下情况，购买人重新组织采购：

在接收响应文件截止时间到后，收到的申请人响应文件少于3个的；

评审过程中，经评审有效申请人不足3家的。

七、评选

1.评选包括技术文件和商务文件的评审。

2.评选小组按评选办法对技术文件进行评审。评审工作必须在同等技术标准、同等质量条件下进行。

3.商务文件评审是对技术文件评审合格的申请人商务文件进行评审。

八、推荐成交候选供应商方法

评选小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选申请商，并编写评审报告。

九、中选通知书

1.在响应有效期内，购买人将向中选人发出中选通知书。

2.购买人将在发出中选通知书的同时，将中选结果告知所有未中选的申请人。

十、建设施工合同条款

1.使用当前最新版本的政府相关部门或集团公布的标准合同示范文本。

2.交付使用后，质量保修期限及质量保证金按国家现行规定执行。

3.如果中选人不能按规定缴纳履约保证金，购买人有权取消合同，并没收其保证金，给购买人造成的经济损失超过保证金数额的，购买人保留诉讼赔偿的权利。

十一、购买日期安排

1.2022年08 月11日至2022年08月15日发布采购信息。

2.2022年08 月11日至2022年08月15日发售采购文件。

地点：横峰县城市建设投资集团有限公司官网

方式：公告附件中自行下载

3.2022年08 月16日10时00分前，各申请人的响应书密封送至江西海麟建设工程有限责任公司会议室。

5.2022年08 月16日10时00分采购，

地点：江西海麟建设工程有限责任公司会议室。

6.以上内容若有更改以通知为准。

十二、采购、评选、定选全过程由监标委员会监督。

十三、本购买文件作为签订工程合同的依据，并作为合同的附件，具有同等法律效力。

附件：

响应文件格式

评选办法

综合评分法（总分100分）。

|  | 分值细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 购买人依据当地市场实际情况，提出合理要约价格，申请人响应承诺报 价。 (1)响应购买人要约报价的得10分 (2)不响应购买人要约报价的，作无效文件处理。; |  | 10分 |
| 方案、技术参数70分 | 对采购文件的整体响应程度 | 对购买人要求整体响应，完全响应得10分。不响应不得分。 | 10分 |
|  | 项目 施工 实施 方案 | 评选委员会就各申请人提供的针对本顶目从进场到竣工整个程序，具体组织实施，各工种相互协调安排的实施方案： 施工组织整体方案：科学合理可行10-7，基本合理6-3分，一般2-1分，没有0分。 工种相互协调安排：科学合理可行10-7分，基本合理6-3分，一般2-1分，没有0分。 进度计划:详细合理可行10-7分，基本合理6-3分，一般2-1分，没有0分。 质量保障体系及措施:体系完整、措施得力10-7分，一般6-3分，不完整、不得力2-1分，没有0分。 安全保障体系及措施:体系完整、措施得力10-7分，一般6-3分，不完整、不得力2-1分，没有0分 应急预案方案：根据各供应商针对本项目提供的应急管理与应急预案进行综合对比打分，方案合理可行，优得 10-7 分，一般得6-1 分，未提供或提供无效者得 0 分。 评分依据：各申请人提供的施工方案横向对比。 | 60分 |
| 商务分20分 | 业绩 | 具备在横峰县近60个月内工程造价1000万元以上的房建工程的劳务业绩得20分；施工合同（必备）、施工图纸、中标通知书，劳务分包合同（必备）二种或以上业绩证明材料项。 原件采购现场查验，无法提供不得分。 | 20分 |

注.1.本项目采用“综合评分法”进行评选，总分为100分。总分＝价格分+技术分＋商务分，以综合得分最高者中选。得分相同的，按技术指标优劣顺序排列，专家将依据主要因数从技术、财务状况、信誉、业绩、服务和对响应文件的响应程度及响应的比重或者权值等。

2.评选专家组根据购买文件对各申请人的响应文件中技术参数要求响应评比、商务与服务响应等情况进行评审和综合评估并打分；评标专家组成员打分时不得协商，应独立完成。未满足购买文件要求的响应文件不予打分。代理机构按照确定的评分细则计算价格得分，评标专家组复核后给予确认。根据评标专家组的综合打分结果，得出预中选人排序。

附件1

| 序号 | 分项名称 | 承包方式、工作内容 | 计量标准 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土工程 | 承包方式:包工包各种机械、斗车和工具及用具。按施工方案施工。 工作内容:1、基础土方清理平整小量土方回填，2、桩基抽芯后填充桩芯:3.基础垫层混凝土及砂浆找平;主体工程;4.楼地面找平层;屋面找平层、保护层和二、三次构件(水电井后浇板、后浇带、放线洞、泵管洞、构造柱、门窗过梁、圈梁、窗台、窗飘、卫生间等各部位反坎和各种线条的砼浇筑)，3、电梯井梁和各种设备基础，4、包结构完成后的地面清理。5、配合做混凝土试块和坍落度抽检，5、地泵管接管和拆管、浇筑、振捣、盖薄膜浇水养护，7、混凝土面原浆光面和境柱接触面处凿毛，8、楼面地面清理，9、场内运输:10.配合试块检测。 | 地上按建筑面积 地下按实际文量按m2 |  |
| 2 | 模板工程 | 承包方式:包工包料(周转材料，制作、安装、拆除，铁钉、铁丝、对拉配套螺杆、螺杆套管、墙和柱的水泥排条)，包各种机械、斗车和各种工具。按施工方案施工，支撑系统钢项架不能用门式架等不安全架体。 工作内容:1、垫层、基码、主体、二、三次构件(水电井后浇板、后浇带、放线洞、泵管洞、构造柱、门窗过梁、按图要求不能顶制的圈梁、窗台、窗飘、卫生间等各部位反坎和各种线条的模板工程)，2、砖砌地胎模，3、电梯井梁和各种设备基础，4、止水螺杆制平和涂刷防锈漆，5、模板安装过程的抄平，6、配合施工员放线;7.配合专业预埋预留:8高支模必须按施工技术交底或施工方案施工《注:地下室止水螺杆材料甲供) | 建筑面积 |  |
| 3 | 钢筋工程 | 承包方式:包工包机具(弯曲机、线标拉直机等)、斗车、铁扎丝，焊条，柱电渣压力焊机器及焊渣、电弧焊对焊等清理(套管材料甲供》 工作内容:1、抽静翻样及下料、锅筋制作与安装，2、止水钢板和收口网安装，3、钢筋单，双面焊接接长，柱电渣压力焊，钢筋抽丝及套筒连接垫块及马凳筋创作与安装，4、垫层、基础、主体、二、三次构件(水电井后浇板、放线洞、构造柱、门窗过梁、图梁、窗台、窗飘、卫生间等各部位反坎和各种线条的钢筋制安)，5、钢筋场内运输，6、电梯井梁和各种设备基础，7、配合放线。8、配合原材、电渣焊、焊接和钢筋抽丝送检试件的加工，9、外脚手架的拉结钢筋及品环制作:10、配合钢筋二次材料检测 | 建筑面积或计重量 |  |
| 4 | 双排落地外钢管脚手架 | 承包方式:包工包料，包安装、拆除、材料检测。 工作内容:1、悬挑排栅、排外面斜挡板、防坠落网、卸料平台及预埋件安装，2、所有排栅工作，四口五临边，安全通道，防护棚，防砸棚，双根剪刀撑，红、白花管，3、安全网为防火阻燃网。 | 地下按实际面积 地上按建筑面积 |  |
| 5 | 悬挑外架 |  |  |  |
| 6 | 砌砖工程 | 承包方式:包工包各种机具、斗车。 工作内容:1、砌砖和预留洞口，砌体双面勾缝，2、砖的场内运输，3、砖湿水,4、砂浆搅拌与运输，5、电梯门洞边封堵，6、预制门窗洞口和其它预留洞口小于1米的门窗过梁，7、窗台压顶和各种设备基础，8、砖础体切割机切制:9.值筋:10.预留通道口及恢复:11.配合专业分包预留预埋等;12.为保证马牙搓的美观，马牙楼砌法除符合规范要求外，还必须满足公司要求，浇混凝土前预贴胶带。 | 实际面积 |  |
| 7 | 内墙体抹灰 | 承包方式:包工包机具、斗车。 工作内容:1、基层清理，放线抽筋(灰饼)、甩浆拉毛和挂网，墙面浇水湿润、大面积抹灰，2、砂浆搅拌与运输，3、二、三次补门窗洞口收边，4、抹完灰要浇水养护三天;5.阳角的做法必须满足施工技术交底。 | 实际面积 |  |
| 8 | 外墙体抹灰 | 承包方式:包工包机具、斗车。 工作内容:1、基层清理，放线抽筋、甩浆拉毛和满挂网，2、墙面浇水湿润、大面积林灰，3、砂浆搅拌与运输，4、外墙体抹完灰后，要浇水养护和放样弹线，5、完工后要做淋水试验，6、二、三次补门窗洞口收边:7.外墙温差缝预埋缝条。 | 实际面积 |  |
| 9 | 升降机及搅拌机等工程所需的机械设备 | 全包（劳务班组承担） |  |  |

附件2

响应文件格式

项目

响应文件

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字/盖章）

2022年   月  日

目     录

一、响应函

二、法定代表人身份证明

三、资格审查资料

1.申请人基本情况表

2.项目管理机构

3.近年财务报表（可选）

4.类似业绩

5.响应人行贿犯罪记录查询情况

四、响应报价

五、施工组织设计

1.施工组织设计、施工方案及技术措施

2.项目质量、安全、工期的保证措施和承诺。

六、其他材料

一、响应函

1.响 应  函

致：

1.根据已收到贵方的编号为的工程的购买文件，遵照国家有关法律规定，我单位经考察现场和研究上述购买文件的响应须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)：元(RMB： ￥元) 的响应报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程，同时承担任何质量缺陷的保修责任。

2.我方己详细审核全部购买文件及有关附件，我方自愿放弃提出含糊不清或容易造成误解事项的权力。

3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4.一旦我方中选，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始工程实施，并在合同书中规定的竣工日期完成和交付全部工程，即在收到贵单位发出的开工令后立即开工，并在天（日历天）内竣工。工程质量达到  合格，一次性通过验收  的要求。

5.一旦我方中选，在 90 天响应有效期内我方的响应文件均有约束力.

6.一旦我方中选，我方将服从贵方对安全、质量、文明施工等方面的要求。

7.一旦我方中选，贵单位的购买文件、中选通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

申请人（公章）：

法定代表人（签字/盖章）：

日期 ： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

1.法定代表人身份证明

申请人名称：___________________________

单位性质：_____________________________

地    址：_____________________________

成立时间：_____________年_____________月______________日

经营期限：_____________________________

姓名：____________性别：_________年龄：____________职务：__________

系_________________________（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证正、反面

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

三、资格审查资料

1.申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 总工程师 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）、项目管理体系认证证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书）（如有，非必要）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章，非必要）。

2.项目管理机构

2.1项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

3.近年财务报表（可选）

附：近年的财务会计报表复印件。

4.类似业绩（可选）

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目所在地 |  |
| 3 | 发包人名称 |  |
| 4 | 发包人地址 |  |
| 5 | 发包人电话 |  |
| 6 | 合同价格 |  |
| 7 | 开工日期 |  |
| 8 | 竣工日期 |  |
| 9 | 承担的工作 |  |
| 10 | 工程质量 |  |
| 11 | 项目经理 |  |
| 12 | 技术负责人 |  |
| 13 | 总监理工程师及电话 |  |
| 14 | 项目描述 |  |

注：按要求提供中选通知书或合同协议书复印件等。

5.申请人行贿犯罪记录查询情况

出具响应截止前2年内无行贿犯罪档案记录，申请人应按要求自行登陆“中国裁判文书网”（http: //wenshu.court.gov.cn ）对本单位进行行贿犯罪档案查询，在响应文件中出具查询结果并加盖本单位公章

三、施工组织设计

申请人应结合项目实际，编制符合第三章评选办法中对申请人施工组织设计的要求的施工组织设计。其中内容包括但不限于以下内容：

1、申请人应按以下要点编制施工组织设计：

（1）总体施工组织布置及规划（总体规划要突出质量、安全、工期目标）；

（2）总体施工方案，控制工程和重难点工程施工方案，各主要专业工程施工方案；

（3）施工进度安排；

（4）劳动力组织、配置计划；

（5）施工机械及设备组织及配置计划；

（6）施工用水、用电计划；

（7）质量、安全保证系统及措施；

（8）工期保证措施；

（9）其他应说明的事项。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表（图表格式由购买人根据项目特点提出具体要求，并在购买文件中载明，由申请人根据自身特点编制）：

表5-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

表5-2 拟投入本工程的主要施工设备表

表5-3 拟配备本工程的设备表

表5-4劳动力配置计划表

表5-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

以框图方式表示

说明：

表5-2 拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-3 拟配备本工程的设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-4劳动力配置计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |